AWP Inventory System

Checklist de Pruebas en Producción

Etapa 1 + Etapa 2  —  v1.0  —  2026-04-27

INSTRUCCIONES DE USO:

- Ejecutar los pasos en orden numérico estricto. Cada paso depende del anterior.

- Si un paso falla, referenciarlo en el nuevo chat con el número (ej: "falló el paso 7").

- Usar las credenciales indicadas en cada paso. No mezclar sesiones.

- El Admin es datamegashare@gmail.com — tiene acceso a todos los módulos.

- URL de producción: https://datamegashare.github.io/inventario/

# 0. Pre-requisitos (antes de empezar)

Verificar que todos los archivos estén deployados en GitHub Pages antes de iniciar cualquier prueba.

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Confirmar que GitHub Pages desplegó la última versión (esperar ~2 min luego del push) | Admin | URL carga sin error 404. Ver "Etapa 2" en el logo del sidebar | Revisar Actions en GitHub |
| P2 | Verificar que Code.gs, Setup.gs, Recepciones.gs y Ncr.gs están en el editor de GAS | Admin | Abrir GAS — deben verse los 8 archivos .gs | Re-pegar el archivo faltante |
| P3 | Verificar que las 7 sheets de Etapa 2 existen en el Sheet | Admin | Abrir el Google Sheet — ver tabs: RECEPCIONES, RECEPCIONES_ITEMS, MATERIAL_SERIES, STOCK, NCR, MOVIMIENTOS, NOTIFICACIONES_CONFIG | Ejecutar setupEtapa2() en GAS |
| P4 | Re-deployar el GAS como Web App (nueva versión) | Admin | Ejecutar > Implementar > Administrar implementaciones > Nueva versión. Copiar la nueva URL si cambió | Verificar permisos de la Web App |

# 1. Etapa 1 — Login, Admin y Materiales

## 1.1 Login OAuth

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navegar a la URL de producción | Cualquiera | Aparece la pantalla de login con botón "Iniciar sesión con Google" | Verificar GitHub Pages deploy |
| 2 | Hacer click en "Iniciar sesión con Google" — autorizar con datamegashare@gmail.com | Admin | Redirige al dashboard. Sidebar muestra nombre, perfil "Admin" y logo "Etapa 2" | Revisar OAuth redirect URI en GCP |
| 3 | Verificar que aparecen en el sidebar: Dashboard, Materiales, Recepciones, NCR, Trazabilidad, Administración | Admin | Los 6 ítems de nav visibles. Recepciones, NCR y Trazabilidad son nuevos de Etapa 2 | Revisar app.js deployado |

## 1.2 Administración — Familias

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ir a Administración → tab Familias → Crear familia: código "ELEC", nombre "Electricidad" | Admin | Aparece en la tabla. Sin error | Revisar permisos GAS doPost |
| 5 | Editar la familia creada — cambiar nombre a "Material Eléctrico" | Admin | Nombre actualizado en tabla | Revisar familiasUpdate en GAS |

## 1.3 Administración — Ubicaciones

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tab Ubicaciones → Crear: código "ALM-PPAL", nombre "Almacén Principal", tipo ALMACEN | Admin | Aparece en tabla con tipo ALMACEN | Revisar ubicacionesCreate |
| 7 | Crear segunda ubicación: código "SEG-01", nombre "Zona Segregados", tipo SEGREGADO | Admin | Aparece en tabla | Ídem |

## 1.4 Administración — Usuarios

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Tab Usuarios → crear usuario: email propio (o de prueba), perfil "Almacenero" | Admin | Usuario aparece en tabla con perfil Almacenero | Revisar usuariosCreate |
| 9 | Crear segundo usuario con perfil "QAQC" | Admin | Aparece en tabla | Ídem |

## 1.5 Materiales

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ir a Materiales → Nuevo Material. Crear material SIN serie y SIN QAQC: código "CAB-001", descripción "Cable 2.5mm", familia "Material Eléctrico", unidad UN, ownership Contractor | Admin | Material aparece en tabla. Badge serie=No, QAQC=— | Revisar materialesCreate |
| 11 | Crear material CON QAQC, sin serie: código "TUB-001", descripción "Tubo conduit 20mm", QAQC=SI, serie=NO | Admin | Badge QAQC=Sí | Ídem |
| 12 | Crear material CON serie y CON QAQC: código "TRANS-001", descripción "Transformador 50kVA", serie=SI, qaqc=SI | Admin | Badges serie=Sí, QAQC=Sí | Ídem |
| 13 | Usar filtro por familia — seleccionar "Material Eléctrico" | Admin | Solo aparecen los 3 materiales creados | Revisar filtrado en materiales.js |

# 2. Etapa 2 — Recepciones

## 2.1 Crear recepción

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ir a Recepciones → Nueva Recepción. Completar: remito "REM-2026-001", fecha hoy, proveedor "Proveedor SA" | Admin (o Almacenero) | Redirige al detalle de la recepción. Estado = BORRADOR. Sin ítems | Revisar recepcionesCreate en GAS |
| 15 | Verificar que aparece en la lista de Recepciones con badge "Borrador" | Admin | Fila visible en tabla con ID REC-2026-0001 | Revisar recepcionesList |

## 2.2 Ítem sin QAQC (aprobación automática)

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | En el detalle de la recepción → "+ Agregar Ítem". Seleccionar "Cable 2.5mm" (sin QAQC). Cantidad: 20. Ubicación: Almacén Principal. Sin series | Admin | Ítem aparece en tabla con estado "Sin QAQC". Cabecera pasa a EN_PROCESO | Revisar itemsCreate en GAS |
| 17 | Ir a Trazabilidad → tab Stock. Filtrar por material "Cable 2.5mm" | Admin | Fila con cantidad_disponible = 20. Stock actualizado automáticamente | Revisar _actualizarStock |

## 2.3 Ítem con QAQC (pendiente de inspección)

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | En el mismo detalle → "+ Agregar Ítem". Seleccionar "Tubo conduit 20mm" (QAQC=Sí). Cantidad: 10. Ubicación: Almacén Principal | Admin | Ítem con estado "Pendiente QAQC". Aparece aviso QAQC en el formulario antes de guardar | Revisar itemsCreate |
| 19 | Verificar stock de "Tubo conduit": Trazabilidad → Stock | Admin | cantidad_disponible = 0 (no liberado hasta QAQC) | Revisar condición qaqc en itemsCreate |
| 20 | En el detalle de la recepción → botón "Aprobar" en el ítem de tubo conduit | Admin (o QAQC) | Estado ítem → Aprobado. Stock de tubo conduit = 10 | Revisar itemsAprobar |

## 2.4 Ítem seriado

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Agregar ítem: seleccionar "Transformador 50kVA" (serie=Sí, QAQC=Sí). Cantidad: 2. Al seleccionar el material aparece el panel de series | Admin | Panel "Números de Serie" visible. Contador "0 series / 2 esperadas" | Revisar panel-series en recepciones.js |
| 22 | Ingresar 2 series: "TRANS-SN-001" y "TRANS-SN-002" (una por línea). Guardar | Admin | Ítem agregado con estado PENDIENTE_QAQC. "2 series creadas" | Revisar _validarSeriesUnicas y _crearSeries |
| 23 | Ir a Trazabilidad → tab Seriales. Buscar "TRANS-SN-001" | Admin | Serie visible con estado "Pendiente QAQC" y ubicación Almacén Principal | Revisar seriesList |
| 24 | En el detalle de la recepción → aprobar el ítem del transformador | Admin | Estado ítem → Aprobado. Las 2 series pasan a "En Almacén" | Revisar _actualizarEstadoSeries |
| 25 | Verificar cierre automático: la recepción debe estar en estado CERRADA | Admin | Badge "Cerrada" en el detalle y en la lista. No aparece botón "+ Agregar Ítem" | Revisar _verificarCierreRecepcion |

## 2.5 Flujo NCR — Abrir, revisar, aceptar

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Crear nueva recepción: remito "REM-2026-002", proveedor "Proveedor B" | Admin | Estado BORRADOR | Ídem paso 14 |
| 27 | Agregar ítem: "Tubo conduit 20mm", cantidad 5, ubicación Almacén Principal | Admin | Estado PENDIENTE_QAQC | Ídem paso 18 |
| 28 | En el detalle → botón "Abrir NCR" en ese ítem. Descripción: "Tubos con aplastamiento visible". Guardar | Admin | NCR abierta con ID NCR-2026-xxxx. Ítem pasa a estado "Con NCR". Badge rojo | Revisar ncrCreate |
| 29 | Ir a NCR → verificar que aparece la NCR con estado "Abierta" | Admin | NCR visible en la lista con badge rojo "Abierta" | Revisar ncrList |
| 30 | Entrar al detalle de la NCR → botón "Iniciar Revisión" | Admin | Estado → "En Revisión". Timeline muestra el paso activo | Revisar ncrUpdateEstado |
| 31 | En el detalle → ingresar resolución "Aceptado con desvío — se documenta" → botón "Cerrar — Aceptado" | Admin | Estado → "Aceptada". Ítem en la recepción → "Aceptado c/desvío". Stock tubo conduit += 5 | Revisar _cerrarNcrAceptada |
| 32 | Verificar stock: Trazabilidad → Stock → filtrar tubo conduit | Admin | disponible = 10 (5 del paso 20 + 5 del cierre NCR aceptada) | Ídem |

## 2.6 Flujo NCR — Rechazar definitivo

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Crear nueva recepción: remito "REM-2026-003". Agregar ítem: "Transformador 50kVA", cantidad 1, series: "TRANS-SN-003" | Admin | Ítem en PENDIENTE_QAQC, serie creada | Ídem pasos 26-22 |
| 34 | Abrir NCR sobre ese ítem: descripción "Transformador con rotura en bornera" | Admin | NCR abierta. Serie pasa a estado "Con NCR" y ubicación SEGREGADO | Revisar _actualizarSeriesNcr |
| 35 | Verificar en Trazabilidad → Seriales: buscar "TRANS-SN-003" | Admin | Estado = "Con NCR", ubicación = Zona Segregados | Ídem |
| 36 | Ir al detalle de la NCR → Iniciar Revisión → resolución "Devuelto al proveedor — defecto de fabricación" → botón "Cerrar — Rechazado" | Admin | NCR "Rechazada". Ítem → "Rechazado". Serie → "Segregado". Stock bloqueado = 0 | Revisar _cerrarNcrRechazada |
| 37 | La recepción REM-2026-003 debe cerrarse automáticamente | Admin | Estado recepción = CERRADA | Revisar _verificarCierreRecepcion |

## 2.7 Trazabilidad — Movimientos

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ir a Trazabilidad → tab Movimientos. Rango de fechas: hoy | Admin | Log con todos los eventos del día: RECEPCION_APROBADA_AUTO, QAQC_APROBADO, NCR_ABIERTA, NCR_CERRADA_*, RECEPCION_CERRADA | Revisar movimientosList |
| 39 | Filtrar por tipo "NCR abierta" | Admin | Solo aparecen los 2 eventos NCR_ABIERTA | Revisar filtrado en _renderMovimientos |

## 2.8 Validaciones de negocio desde la UI

| # | Acción / Paso | Usuario | Qué verificar | Si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Intentar crear una recepción con el mismo remito "REM-2026-001" | Admin | Toast de error: "Ya existe una recepción con ese número de remito" | Revisar validación en recepcionesCreate |
| 41 | En una recepción CERRADA, intentar acceder al detalle | Admin | El botón "+ Agregar Ítem" NO aparece | Revisar condicional en _recepcionDetalle |
| 42 | Intentar ingresar 3 series para un ítem de cantidad 2 | Admin | Toast de error: "Cantidad de series (3) no coincide con cantidad_recibida (2)" | Revisar validación en recepciones.js |
| 43 | Intentar ingresar la serie "TRANS-SN-001" (ya existe) para el material Transformador | Admin | Toast de error: "Números de serie ya existentes" | Revisar _validarSeriesUnicas |

# 3. Prompt de Continuación — Nuevo Chat

Copiar el siguiente bloque completo al inicio del próximo chat:

PROMPT DE CONTINUACIÓN — AWP Inventory System

Estamos desarrollando el Sistema de Inventario de Materiales AWP.

Stack: GitHub Pages (SPA HTML/JS) + Google Apps Script (API REST) + Google Sheets (base de datos) + Google OAuth 2.0.

=== ESTADO ACTUAL ===

URL: https://datamegashare.github.io/inventario/

GAS: https://script.google.com/macros/s/AKfycbzkgO5RZpdVviZ-Y1hhbUMoNvqrB3uCO4KaHeJHP1K0wEUb6jBf0J_tRmpW4P7od5yz/exec

Sheet ID: 1C6AhEoJk35g7yZnauAwwnu0DMV1Q1EQfnVQDZPrPBVI

GCP: dms-inventario-app (174536806740)

OAuth Client ID: 174536806740-aus6npjphhdcn5nkgtt1ejl0tcj16ou7.apps.googleusercontent.com

Admin: datamegashare@gmail.com

=== ETAPAS ===

Etapa 1 ✅ — Núcleo: login OAuth, Admin panel, materiales, ubicaciones, familias, usuarios.

Etapa 2 ✅ — Recepción: COMPLETADA Y DEPLOYADA. Backend GAS 13/13 tests OK.

Archivos GAS: Code.gs (v2), Setup.gs (setupEtapa2 ejecutado), Recepciones.gs, Ncr.gs, Tests.gs

Archivos Frontend: api.js (v3), app.js (v2), index.html, recepciones.js, ncr.js, series.js

Sheets creadas: RECEPCIONES, RECEPCIONES_ITEMS, MATERIAL_SERIES, STOCK, NCR, MOVIMIENTOS, NOTIFICACIONES_CONFIG

Etapa 3 🔲 — IWPs/Salidas/Devoluciones: PRÓXIMA

Etapa 4 🔲 — Dashboard/Reportes/Cliente: pendiente

=== ESTADO DE PRUEBAS EN PRODUCCIÓN ===

[ COMPLETAR: indicar qué pasos del checklist pasaron y cuáles fallaron ]

Ejemplo: "Pasos 1-25 OK. Paso 26 falló con error: ..."

=== DISEÑO DE ETAPA 2 — DECISIONES CERRADAS ===

Estados RECEPCIONES cabecera: BORRADOR → EN_PROCESO → CERRADA (cierre automático)

Estados RECEPCIONES_ITEMS (estado_qaqc): PENDIENTE_QAQC | NO_REQUIERE | APROBADO | NCR | ACEPTADO | RECHAZADO_DEFINITIVO

Estados NCR: ABIERTA → EN_REVISION → CERRADA_ACEPTADA | CERRADA_RECHAZADA

STOCK granularidad: material_id + ubicacion_id

Series: ingreso durante carga del remito. Unicidad: material_id + numero_serie

QAQC: pantalla propia (ncr.js). Aprobación ítem a ítem

Notificaciones: responsable del evento + supervisor_email de NOTIFICACIONES_CONFIG

=== PATRONES TÉCNICOS (respetar en Etapa 3) ===

POST con FormData, campo "payload" = JSON.stringify({ action, token, ...params })

Code.gs parsea: body = JSON.parse(e.parameter.payload)

Auth: token en localStorage bajo clave "awp_inv_session"

API: api.js expone namespaces (API.recepciones, API.items, API.ncr, etc.)

Router: hash-based, Router.on("ruta", handler)

Errores de negocio: GAS devuelve { error: mensaje } status 400

Spinners: UI.spinner(container) antes de todo fetch. Ver patrón en admin.js

Borrado lógico universal: flag borrado + borrado_por + borrado_fecha

HISTORIAL_CAMBIOS: auditoría de toda escritura

MOVIMIENTOS: log operativo con tipo, material_id, descripcion, usuario, timestamp, meta (JSON)

Helpers en Code.gs: generateId(), now(), sheetToObjects(), appendRow(), updateRow(), getHeaders()

registrarHistorial(), registrarCambios(), registrarMovimiento(), requirePerfil()

Helpers en Recepciones.gs: _actualizarStock(matId, ubicId, deltaDispo, deltaReserv, deltaBloque)

_actualizarEstadoSeries(itemId, nuevoEstado, email)

_verificarCierreRecepcion(recepcionId, email)

_findItem(itemId) → { sheet, item, rowIndex }

=== ESPECIFICACIÓN v0.5 (vigente) ===

SHEETS (15 tablas): CONFIG, USUARIOS, NOTIFICACIONES_CONFIG, FAMILIAS, UBICACIONES,

MATERIALES (serie, qaqc booleans), MATERIAL_SERIES, RECEPCIONES, RECEPCIONES_ITEMS,

STOCK, IWP, RESERVAS, SALIDAS, SALIDAS_ITEMS, DEVOLUCIONES, DEVOLUCIONES_ITEMS,

NCR, MOVIMIENTOS, HISTORIAL_CAMBIOS

PERFILES (8): Admin, MatCoord, Almacenero, QAQC, Planner, FieldEng, ViewerCliente, ViewerGerencia

ESTADOS MATERIAL: ESPERADO→RECIBIDO→EN_ALMACEN→RESERVADO→EN_CAMPO→DEVUELTO_INSPECCION/NCR/SEGREGADO

=== ALCANCE ETAPA 3 (próxima) ===

Sheets nuevas: IWP, RESERVAS, SALIDAS, SALIDAS_ITEMS, DEVOLUCIONES, DEVOLUCIONES_ITEMS

GAS nuevos: Iwp.gs, Salidas.gs, Devoluciones.gs

Frontend nuevos: js/pages/iwp.js, js/pages/salidas.js, js/pages/devoluciones.js

Flujos:

IWP: crear/editar IWP con CWP y cuadrilla asignada. Estados: PLANIFICADO→ACTIVO→COMPLETADO

Reserva: reservar stock para un IWP (STOCK.cantidad_reservada += cant)

Salida: despacho de materiales a campo con escaneo de código de barras/serie

- Ítem seriado: seleccionar serie específica → estado EN_CAMPO

- Ítem no seriado: descontar de STOCK disponible

Devolución de campo:

- SOBRANTE → EN_ALMACEN, stock directo

- DAÑADO → DEVUELTO_INSPECCION → QAQC decide → EN_ALMACEN o RECHAZADO

PDF de remito de salida (Etapa 3 deseable, Etapa 4 prioritario)

Por favor: empezar por el diseño de Etapa 3 antes de escribir código,

igual que hicimos en Etapa 2. Proponer plan de archivos y cerrar diseño punto a punto.

# 4. Resumen de Archivos por Etapa

| Etapa | Archivo | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gs/Code.gs | Reemplazar | Router principal + SHEETS object (ahora con 13 claves) |
| 1 | gs/Setup.gs | Reemplazar | setupEtapa2() agregado al final |
| 2 | gs/Recepciones.gs | Nuevo | CRUD recepciones + items + series + stock |
| 2 | gs/Ncr.gs | Nuevo | CRUD NCR + series/stock/movimientos/notifConfig |
| 2 | gs/Tests.gs | Nuevo | Suite 13 tests — ejecutar y limpiar antes de producción |
| 1+2 | js/api.js | Reemplazar | v3.0 — namespaces recepciones, items, ncr, series, stock, movimientos, notifConfig |
| 1+2 | js/app.js | Reemplazar | v2.0 — nav con perfiles, rutas Etapa 2, logo "Etapa 2" |
| 1+2 | index.html | Reemplazar | Script tags: recepciones.js, ncr.js, series.js agregados |
| 2 | js/pages/recepciones.js | Nuevo | Lista + nueva recepción + detalle con carga de ítems |
| 2 | js/pages/ncr.js | Nuevo | Lista NCR + detalle con timeline y cambio de estado |
| 2 | js/pages/series.js | Nuevo | Tabs: Seriales / Stock / Movimientos |